Προκύπτουν 2 βασικά ερωτηματικά :

ΟΙ 7 Περιφέρειες / 131 ΜΥ έχουν ώριμη-ποιοτική  επιχειρησιακή πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή και σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες πληροφορίας  ώστε να την διοχετεύσουν ;; Εχει γίνει σχετική αξιολόγηση ;; Aν όχι τότε θα πρέπει αρχικά να εστιάσει το έργο στις πιο ώριμες περιοχές και στις ΜΥ που μπορούν να δώσουν στοιχεία (έστω και αν ο τελικός στόχος είναι για πλήρη πληροφορία).

Έχει αξιολογηθεί η τεχνική πολυπλοκότητα του έργου; 15 διαφορετικά ΠΣ  (από έργα πρώην ΠΕΣΥΠ) πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να αντληθεί αυτοματοποιημένα η πληροφορία. Αυτό κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο, στο δεδομένο χρόνο εκτέλεσης (Δέκα οκτώ (18) μήνες ) (μια συνήθης πρακτική είναι η υλοποίηση 1-2 πηγών δεδομένων με 2-4 κατηγορίες δεδομένων σε 9 μήνες) και με το προτεινόμενο budget (1.179.268) που θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό.

Κ. Παναγιωτάκης

OTEplus

(Διετέλεσε Διευθυντής έργου συμβούλου ΕΠ ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ στο ΥπΥ&Π για το διάστημα 2002-2004)